АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2023 года		                                                                                              № 726

г. Никольск

Об утверждении муниципальной программы

«Дорожная деятельность и транспортное

обслуживание населения Никольского

муниципального округа на 2024-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в отдельные  законодательные акты Российской Федерации», администрация Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное

обслуживание населения Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2024 года:

- постановление администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района

на период 2020-2025  годы»;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 26.11.2019 года №1187 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского муниципального района № 775 от 08.08.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы»»;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 15.05.2020 года №422 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского муниципального района № 775 от 08.08.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ни-кольского муниципального района на период 2020-2025 годы»»;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 17.07.2020 года №671 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского муниципального района № 755 от 08.08.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ни-кольского муниципального района на период 2020-2025 годы»»;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 23.10.2020 года №969 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №755;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 23.11.2020 года №1061 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №755;

-  постановление администрации Никольского муниципального района от 11.03.2021 года №142 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 11.06.2021 года №493 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 02.08.2021 года №699 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 27.10.2021 года №948 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 10.12.2021 года №1133 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 23.03.2022 года №210 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 08.08.2022 года №736 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 24.11.2022 года №1080 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 22.05.2023 года №336 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775;

- постановление администрации Никольского муниципального района от 05.07.2023 года №522 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 08.08.2019 года №775.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов,  подлежит официальному опубликованию в районной газете  «Авангард»,  размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Никольского муниципального района                                                                  А.Н. Баданина

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное

обслуживание населения Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Никольского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа, осуществляющее полномочия в сфере дорожной деятельности. |
| Цели и задачи программы | ЦЕЛЬ: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, развитие сети автодорог общего пользования и обеспечение транспортной доступности, в соответствии с потребностями населения и экономики округа. ЗАДАЧИ: 1. Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе: формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов местного значения (п. 6.1.4.1.*). 2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа (п. 6.1.4.2*), повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог (п. 6.1.4.3.*), проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог (включая строительство автомобильных подъездов к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для жилищного строительства) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения (включая искусственные сооружения на них), повышение уровня безопасности на всех видах транспорта (п. 4.4.4.7.*), повышение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока (п. 4.4.4.8.*). 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения округа. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального округа» Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа» |
| Срок и этапы реализации программы | 2024-2026 годы, реализация Программы будет осуществляться без выделения этапов. |
| Целевые показатели программы | - Доля сельских населенных пунктов округа обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог через сеть муниципальных дорог, %. - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % (п. 6.1.5.3. *). - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 2023 года, %. - Ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, км. (п.м.). - Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, км. (п.м.). - Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % (п.6.1.5.1 *). -Количество социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте (ед.); - Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа (%); - Процент фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом (%). |
| Объемы финансового обеспечения программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 140 206,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 50278,2 тыс. рублей 2025 год – 44964,2 тыс. рублей 2026 год - 44964,2 тыс. рублей За счет средств областного бюджета 36 534,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 12 178,1 тыс. рублей 2025 год – 12 178,1 тыс. рублей 2026 год – 12 178,1 тыс.рублей За счет средств бюджета округа 103 672,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 38100,1 тыс. рублей 2025 год - 32786,1 тыс. рублей 2026 год – 32786,1 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024-2026 годов, могут быть уточнены с учетом изменений ассигнований бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты программы | За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 62,77 %. -прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2026 году увеличится на 3,5%. -увеличение количества сельских населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог расположенных на мунии-пальных автомобильных дорогах к 2026 году составит 87%. -общая доля населенных пунктов – обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог в 2026 году составит 87 %. -ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений на них к 2026 году составит 21 км. -достижение показателя удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 29 % к 2026 году. -сохранение количества социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте – 12 ед. -доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа к 2026 году составит 2,83% - процент фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом ежегодно 100%. |

* -в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 20130 года, утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 года № 237.

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является обеспечение сохранности развития и устойчивого функционирования транспортной системы Никольского муниципального округа.

Транспортный комплекс округа недостаточно развит, единственным видом транспорта является автомобильный, что требует наличия развитой сети автомобильных дорог с  комплексом различных инженерных сооружений. Существующая сеть не полностью соответствует социальным и экономическим потребностям населения округа.

Дорожная сеть Никольского муниципального округа состоит из автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, муниципальных автомобильных дорог  общего пользования и улично-дорожной сети муниципального образования. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или  межмуниципального значения составляет 590,75 км. Протяженность  муниципальных  автомобильных дорог общего пользования ведущих к населенным пунктам с проживающим населением составляет 197,197 км.

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляет 393,56 км.

Структура автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов сельских поселений Никольского муниципального округа по типам покрытий представлена в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, км | в том числе: |  |
|  |  |  | муниципальных автомобильных дорог, км | улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов, км |
| 1. | цементно-бетонное | 6,417 | - | 6,417 |
| 2. | асфальтобетонное | 83,83 | 25,828 | 58,002 |
| 3. | переходного типа | 122,232 | 60,95 | 61,282 |
| 4. | грунтовые | 378,278 | 110,419 | 267,859 |
|  | Всего: | 590,75 | 197,197 | 393,56 |

На муниципальных автомобильных дорогах находится 29 автомобильных мостов: 14 мостов в деревянном исполнении, 16 мостов - комбинированные. В  сельских населенных пунктах находятся 6 автомобильных мостов.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды,  хозяйственной деятельности человека и  постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.  Для их  соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение  различных видов дорожных работ.

Состояние сети дорог определяется  своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и  реконструкции дорог и  зависит напрямую от  объемов финансирования и  стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их  недостаточности.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях интенсивности  движения, изменения  состава движения в сторону увеличения, грузоподъемности транспорта и  в результате возросшей нагрузкой на ось, не соблюдение межремонтных сроков приводит к  накоплению количества не  отремонтированных дорог, увеличению участков дорог с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых требуется проведение  капитального ремонта или реконструкции.

Доля  протяженности муниципальных автомобильных дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям в  2023 году – 68,4 %, в 2024 году  составит – 68,4 %, в 2025 году  составит – 68,4 %, в 2026 году  составит – 67 %.

Ограниченность транспортной доступности ряда сельских населенных пунктов приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи населению.

Учитывая вышеизложенное в условиях ограниченных финансовых средств остро стоит задача их  концентрированного  и  оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог  в том числе и улично-дорожной сети и сооружений на них учитывая интенсивность движения, востребованность дорог, количество проживающего населения в данном конкретном направлении и многие другие факторы.

Применение программно-целевого метода в развитии муниципальных  автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на территории Никольского муниципального округа позволит целенаправленно решить  неотложные проблемы дорожной отрасли округа в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В целях снижения аварийности на дорогах общего пользования местного значения, уменьшения дорог  с  ненадлежащим техническим состоянием при увеличивающейся  интенсивности движения, учитывая возрастание скоростных режимов повышения социальной защищенности населения округа необходима реализация мероприятий программы.

На территории Никольского муниципального округа автомобильный транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Проблема развития транспортного обслуживания обеспечения доступа населения к качественным транспортным услугам актуальны для Никольского округа. Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы, в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития округа.

Транспортная инфраструктура объединяет населенные пункты округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического про-странства.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) на территории Никольского муниципального округа осуществляется одним перевозчиком по двенадцати социально – значимым маршрутам, в том числе городские маршруты регулярных перевозок в количестве 2  и 10 муниципальных маршрутов регулярных перевозок между населенными пунктами округа. В общей сложности на всех маршрутах задействованы 7 автобусов.

Транспортный комплекс включает в себя автобусные маршруты общей протяженностью 532,8 км, за исключением городских маршрутов. На автобусах установлена спутниковая система ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков движения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транспортного средства. Однако, срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, в основном составляет 5 лет и более.

Анализ осуществляемых пассажирских перевозок показывает, что происходит уменьшение пассажиропотока на пригородных маршрутах между населенными пунктами округа, что объясняется сокращением численности населения сел и деревень. Прослеживается тенденция старения населения, при этом возрастает доля менее активных в передвижении людей и трудоспособного населения. По этой причине осуществление пассажирских перевозок в этих направлениях стало убыточным. Затраты на осуществление транспортного сообщения с данными социально значимыми объектами не окупаются. В то же время, отмена пассажирских перевозок на пригородных маршрутах приведет к социальной и экономической нестабильности населенных пунктов.

Кроме того, на финансовом положении перевозчиков отразилось изменение налоговой политики, рост цен на энергоносители, несвоевременное обновление транспортных средств, рост количества личного транспорта у граждан и другие причины. Перевозчики вынуждены сдерживать процесс списания техники, выработавшей свой ресурс, а содержание и эксплуатация изношенного пассажирского парка многократно увеличивается по сравнению с новой техникой.

Решение перечисленных проблем и создание условий для развития транспортного обслуживания населения, обеспечения доступа населения к качественным, безопасным транспортным услугам возможно при использовании программных методов, с целью обеспечения развития пассажирских перевозок на территории округа, повышения финансовой устойчивости перевозчиков, в том числе путем субсидирования части затрат, связанных с обслуживанием социальных маршрутов на регулярном транспортном сообщении, что гарантирует доступность транспортных услуг населения даже при минимальном пассажиропотоке.

В целях развития транспортного обслуживания и удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках предусматривается:

- сохранение социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между населенными пунктами, путем субсидирования убыточных социально значимых маршрутов;

- сохранение существующих городских маршрутов.

Решение указанных проблем требует системного и программного подхода, совместного участия администрации округа и перевозчика.

Раздел II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Исходя из  стратегических приоритетов,  целью муниципальной программы является:

обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, развитие сети автодорог общего пользования и обеспечение транспортной доступности, в соответствии с потребностями населения и экономики округа.

ЗАДАЧИ:

1. Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе: формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов местного значения (п. 6.1.4.1.*).

2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа (п. 6.1.4.2*), повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог (п. 6.1.4.3.*),  проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,  осуществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог (включая строительство автомобильных подъездов к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для  жилищного строительства) капитальный ремонт, ремонт  и содержание автомобильных дорог местного значения (включая искусственные сооружения  на них),  повышение уровня безопасности на всех видах транспорта (п. 4.4.4.7.*),  повышение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока (п. 4.4.4.8.*).

3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения округа.

Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не  отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 62,77 %.

-прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2026 году увеличится  на 3,5%.

-увеличение количества сельских населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог  расположенных на муниципальных автомобильных дорогах к 2026 году составит  87%.

-общая доля населенных пунктов – обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог  в 2026 году составит 87 %.

-ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений на них к 2026 году составит 21 км.

-достижение показателя  удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  29 % к 2026 году.

-сохранение количества социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте – 12 ед.

-доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа к 2026 году составит 2,83%

- процент фактически выполненных рейсов в соот-ветствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом  ежегодно 100%.

Сведения о целевых показателях программы представлены в приложении 1 к муници-пальной программе.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении 2 муниципальной программы.

Срок реализации программы 2024-2026 годы.

Раздел III. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа.

Объем  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 140 206,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 50278,2 тыс. рублей

2025 год – 44964,2 тыс. рублей

2026 год -  44964,2 тыс. рублей

За счет средств областного бюджета 36 534,3 тыс. рублей, в том  числе по годам реализации:

2024 год – 12 178,1 тыс. рублей

2025 год – 12 178,1 тыс. рублей

2026 год – 12 178,1 тыс.рублей

За  счет средств бюджета округа 103 672,3 тыс. руб-лей, в том числе по годам реализации:

2024 год – 38100,1 тыс. рублей

2025 год -  32786,1  тыс. рублей

2026 год – 32786,1 тыс. рублей

Сведения о расходах бюджета округа на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджета округа, организаций для реализации муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием,  общественных, научных и иных организаций, а так же внебюджетных фондов, представлены  в приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел V. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального округа»

Цели и задачи подпрограммы:

ЦЕЛЬ:

Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, развитие сети автодорог общего пользования, в соответствии с потребностями населения и экономики округа.

ЗАДАЧИ:

1. Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе: формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов местного значения (п. 6.1.4.1.*).

2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа (п. 6.1.4.2*), повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог (п. 6.1.4.3.*),  проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,  осуществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог (включая строительство автомобильных подъездов к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для  жилищного строительства) капитальный ремонт, ремонт  и содержание автомобильных дорог местного значения (включая искусственные сооружения  на них),  повышение уровня безопасности на всех видах транспорта (п. 4.4.4.7.*),  повышение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока (п. 4.4.4.8.*).

Подпрограмма 2: «Транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа»

Цели и задачи подпрограммы:

ЦЕЛЬ:

Обеспечение транспортной доступности, в соответствии с потребностями населения и экономики округа.

ЗАДАЧИ:

1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения округа.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Все мероприятия рассчитаны на реализацию в 2024 - 2026 годы. В результате реализации основных мероприятий к 2026 году ожидается достижение запланированных значений целевых показателей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

VI. Информация об участии в реализации муниципальной программы организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.

Участие в реализации муниципальной программы организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусматривается.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Администрация Никольского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа, осуществляющее полномочия по дорожной деятельности. |
| Цели и задачи подпрограммы | ЦЕЛЬ: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, развитие сети автодорог общего пользования, в соответствии с потребностями населения и экономики округа. ЗАДАЧИ: 1. Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе: формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных дорог и мостовых переходов местного значения (п. 6.1.4.1.*). 2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа (п. 6.1.4.2*), повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог (п. 6.1.4.3.*), проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог (включая строительство автомобильных подъездов к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для жилищного строительства) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения (включая искусственные сооружения на них), повышение уровня безопасности на всех видах транспорта (п. 4.4.4.7.*), повышение безопасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока (п. 4.4.4.8.*). |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации – 2024-2026 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Целевые показатели подпрограммы | - Доля сельских населенных пунктов округа обеспе-ченных круглогодичной связью с сетью автомобиль-ных дорог через сеть муниципальных дорог, %. - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-мативным требованиям в общей протяженности ав-томобильных дорог общего пользования местного значения % (п. 6.1.5.3. *). - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответству-ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 2023 года, %. - Ввод построенных и реконструированных автомо-бильных дорог общего пользования местного значе-ния, в том числе искусственных сооружений, км. (п.м.). - Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, км. (п.м.). - Удельный вес автомобильных дорог с твердым по-крытием в общей протяженности автомобильных до-рог общего пользования местного значения, % (п.6.1.5.1 *). |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 124 194,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 44940,9 тыс. рублей 2025 год – 39626,9 тыс. рублей 2026 год - 39626,9 тыс. рублей За счет средств областного бюджета 21 002,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 7000,9 тыс. рублей 2025 год - 7000,9 тыс. рублей 2026 год – 7000,9 тыс.рублей За счет средств бюджета округа 103 192,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 37940,0 тыс. рублей 2025 год - 32626,0 тыс. рублей 2026 год – 32626,0 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024-2026 годов, могут быть уточнены с учетом изменений ассигнований бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | За период реализации подрограммы планируется достижение следующих результатов: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 62,77 %. -прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2026 году увеличится на 3,5%. -увеличение количества сельских населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог расположенных на муниципальных автомобильных дорогах к 2026 году составит 87%. -общая доля населенных пунктов – обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог в 2026 году составит 87 %. -ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений на них к 2026 году составит 21 км. -достижение показателя удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 29 % к 2026 году. |

* -в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 20130 года, утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 года № 237.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы

Сферой реализации подрограммы является обеспечение сохранности развития и устойчивого функционирования транспортной системы Никольского муниципального округа.

Транспортный комплекс округа недостаточно развит, единственным видом транспорта является автомобильный, что требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений. Существующая сеть не полностью соответствует социальным и экономическим потребностям населения округа.

Дорожная сеть Никольского муниципального округа состоит из автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, муниципальных автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети муниципального образования. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составляет 590,75 км. Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования ведущих к населенным пунктам с проживающим населением составляет 197,197 км.

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляет 393,56 км.

Структура автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов сельских поселений Никольского муниципального округа по типам покрытий представлена в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, км | в том числе: |  |
|  |  |  | муниципальных автомобильных дорог, км | улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов, км |
| 1. | цементно-бетонное | 6,417 | - | 6,417 |
| 2. | асфальтобетонное | 83,83 | 25,828 | 58,002 |
| 3. | переходного типа | 122,232 | 60,95 | 61,282 |
| 4. | грунтовые | 378,278 | 110,419 | 267,859 |
|  | Всего: | 590,75 | 197,197 | 393,56 |

На муниципальных автомобильных дорогах находится 29 автомобильных мостов: 14 мостов в деревянном исполнении, 16 мостов - комбинированные. В  сельских населенных пунктах находятся 6 автомобильных мостов.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды,  хозяйственной деятельности человека и  постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.  Для их  соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение  различных видов дорожных работ.

Состояние сети дорог определяется  своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и  реконструкции дорог и  зависит напрямую от  объемов финансирования и  стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их  недостаточности.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях интенсивности  движения, изменения  состава движения в сторону увеличения, грузоподъемности транспорта и  в результате возросшей нагрузкой на ось, не соблюдение межремонтных сроков приводит к  накоплению количества не  отремонтированных дорог, увеличению участков дорог с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых требуется проведение  капитального ремонта или реконструкции.

Раздел II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Исходя из  стратегических приоритетов,  целью подпрограммы 1 муниципальной программы является:

Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, развитие сети автодорог общего пользования, в соответствии с потребностями населения и экономики округа.

ЗАДАЧИ:

1. Сохранение и развитие сети автомобильных до-рог общего пользования, в том числе: формирование и развитие единого транспортного пространства за счет сохранения и развития сети автомобильных до-рог и мостовых переходов местного значения (п. 6.1.4.1.*).

2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа (п. 6.1.4.2*), повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог (п. 6.1.4.3.*),  проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,  осуществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог (включая строительство автомобильных подъездов к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для  жилищного строительства) капитальный ремонт, ремонт  и содержание автомобильных дорог местного значения (включая искусственные сооружения  на них),  повышение уровня безопасности на всех видах транспорта (п. 4.4.4.7.*),  повышение без-опасности дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока (п. 4.4.4.8.*).Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году:

- снижение доли протяженности автомобильных до-рог общего пользования местного значения, не  отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 62,77 %.

-прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2026 году увеличится  на 3,5%.

-увеличение количества сельских населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог  расположенных на муниципальных автомобильных дорогах к 2026 году составит  87%.

-общая доля населенных пунктов – обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог  в 2026 году составит 87 %.

-ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений на них к 2026 году составит 21 км.

-достижение показателя  удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  29 % к 2026 году.

Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме 1 муниципальной программе.

Методика расчета значений показателей (индикаторов)подпрограммы 1 муниципальной программы приведена в приложении 2 подпрограммы 1 муниципальной программы.

Срок реализации подпрограммы 2024-2026 годы.

Раздел III.  Характеристика основных мероприятий

подпрограммы 1 муниципальной программы

На реализацию задач подпрограммы будут направлены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений.

Цель мероприятия – организация и содержание автомобильных дорог Никольского муниципального округа, повышение качества дорожного покрытия в соответствии с интересами и потребностями общества.

Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений предусматривает полный комплекс круглогодичных работ на всей сети дорог в соответствии с действующими нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования эффективной системы содержания дорог, основанной на оптимальном расходовании выделенных средств и материально – технических ресурсов.

Наиболее дорогостоящим является зимний период содержания автомобильных дорог. В целях оптимизации затрат предусматриваются применение систем оповещения и прогнозирования метеоусловий, использование экологически безопасных технологий для борьбы с зимней скользкостью.

Реализация мероприятия 1 обеспечит повышение эффективности и безопасности сети автомобильных дорог Никольского муниципального округа, повышение качества исполнения муниципальных услуг в сфере дорожной деятельности в соответствии с интересами и потребностями общества.

Основное мероприятие 2. Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений.

Цель мероприятия - сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- ремонт муниципальных автомобильных дорог и мостов;

- ремонт автомобильных дорог улично – дорожной сети населенных пунктов.

Основное мероприятие 3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Цель мероприятия - сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Основное мероприятие 4. Разработка проектной документации по дорожной деятельности.

Цель мероприятия – разработка проекта организации дорожного движения и комплексной схемы организации дорожного движения, в соответствии с действующим законодательством.

Раздел IV. Информация о финансовом обеспечении реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа, в том числе относящихся к доходам бюджета округа межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 составляет 124 194,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 44940,9  тыс. рублей

2025 год – 39626,9  тыс. рублей

2026 год -  39626,9  тыс. рублей

За счет средств областного бюджета 21 002,7 тыс. рублей, в том  числе по годам реализации:

2024 год –  7000,9 тыс. рублей

2025 год -   7000,9 тыс. рублей

2026 год –  7000,9 тыс.рублей

За  счет средств бюджета округа 103 192,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2024 год – 37940,0 тыс. рублей

2025 год -  32626,0 тыс. рублей

2026 год – 32626,0 тыс. рублей

Сведения о расходах бюджета округа на реализацию подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы.

Раздел V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, организаций для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к подпрограмме 1 муниципальной программы.

Раздел VI. Характеристика мер правого регулирования

Меры правового регулирования подпрограммы 1 муниципальной программы указаны в приложении 5 подпрограммы 1 муниципальной программы.

Раздел VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках реализации подпрограммы не запланировано.

Раздел VIII. Информация об инвестиционных проектах,

реализуемых в рамках подпрограммы 1 муниципальной программы

Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета округа, отсутствуют.

Раздел IХ. Информация об участии в реализации подпрограммы 1

муниципальной программы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов

Организации с государственным и муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, внебюджетные фонды в реализации подпрограммы муниципальной программы не участвуют.

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 муниципальной программы «Транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Администрация Никольского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Структурное подразделение администрации Никольского муниципального округа, осуществляющее полномочия по дорожной деятельности. |
| Цели и задачи подпрограммы | ЦЕЛЬ: Обеспечение транспортной доступности, в соответствии с потребностями населения и экономики округа. ЗАДАЧИ: 1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения округа. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации – 2024-2026 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Целевые показатели подпрограммы | - Количество социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте (ед.); - Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа (%); - Процент фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом (%) |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 16011,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 5337,3 тыс. рублей 2025 год – 5337,3 тыс. рублей 2026 год - 5337,3 тыс. рублей За счет средств областного бюджета 15531,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 5177,2 тыс. рублей 2025 год - 5177,2 тыс. рублей 2026 год – 5177,2 тыс.рублей За счет средств бюджета округа 480,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 160,1 тыс. рублей 2025 год - 160,1 тыс. рублей 2026 год – 160,1 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024-2026 годов, могут быть уточнены с учетом изменений ассигнований бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | За период реализации подрограммы планируется достижение следующих результатов: -сохранение количества социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте – 12 ед. -доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа к 2026 году составит 2,83% -процент фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом ежегодно 100%. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы

На территории Никольского муниципального округа автомобильный транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Проблема развития транспортного обслуживания обеспечения доступа населения к качественным транспортным услугам актуальны для Никольского округа. Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы, в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития округа.

Транспортная инфраструктура объединяет все населенные пункты округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) на территории Никольского муниципального округа осуществляется одним перевозчиком по двенадцати социально – значимым маршрутам, в том числе городские маршруты регулярных перевозок в количестве 2  и 10 муниципальных маршрутов регулярных перевозок между населенными пунктами округа. В общей сложности на всех маршрутах задействованы 7 автобусов.

Транспортный комплекс включает в себя автобусные маршруты общей протяженностью 532,8 км, за исключением городских маршрутов. На автобусах установлена спутниковая система ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков движения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транспортного средства. Однако, срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, в основном составляет 5 лет и более.

Анализ осуществляемых пассажирских перевозок показывает, что происходит уменьшение пассажиропотока на пригородных маршрутах между населенными пунктами округа, что объясняется сокращением численности населения сел и деревень. Прослеживается тенденция старения населения, при этом возрастает доля менее активных в передвижении людей и трудоспособного населения. По этой причине осуществление пассажирских перевозок в этих направлениях стало убыточным. Затраты на осуществление транспортного сообщения с данными социально значимыми объектами не окупаются. В то же время, отмена пассажирских перевозок на пригородных маршрутах приведет к социальной и экономической нестабильности населенных пунктов.

Кроме того, на финансовом положении перевозчиков отразилось изменение налоговой политики, рост цен на энергоносители, несвоевременное обновление транспортных средств, рост количества личного транспорта у граждан и другие причины. Перевозчики вынуждены сдерживать процесс списания техники, выработавшей свой ресурс, а содержание и эксплуатация изношенного пассажирского парка многократно увеличивается по сравнению с новой техникой.

Решение перечисленных проблем и создание условий для развития транспортного обслуживания населения, обеспечения доступа населения к качественным, безопасным транспортным услугам возможно при использовании программных методов, с целью обеспечения развития пассажирских перевозок на территории округа, повышения финансовой устойчивости перевозчиков, в том числе путем субсидирования части затрат, связанных с обслуживанием социальных маршрутов на регулярном транспортном сообщении, что гарантирует доступность транспортных услуг населения даже при минимальном пассажиропотоке.

В целях развития транспортного обслуживания и удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках предусматривается:

- сохранение социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между населенными пунктами, путем субсидирования убыточных социально значимых маршрутов;

- сохранение существующих городских маршрутов.

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы

Исходя из  стратегических приоритетов,  целью подпрограммы 2 муниципальной программы является: обеспечение транспортной доступности, в соответствии с потребностями населения и экономики округа.

ЗАДАЧИ:

1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения округа.

Сведения о целевых показателях программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 муниципальной программы приведена в приложении 2 подпрограммы 2 муниципальной программы.

Срок реализации программы 2024-2026 годы.

Раздел III.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению» предусматривается организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Целью данного мероприятия является сохранение социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте между городом и остальными населенными пунктами, сохранение городских маршрутов путем предоставления субсидии на возмещение убытков перевозчикам, возникающих при осуществлении перевозок на маршрутах, обеспечивающих социально - значимые перевозки.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы

Объем  бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 16011,9  тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 5337,3  тыс. рублей

2025 год – 5337,3  тыс. рублей

2026 год -  5337,3  тыс. рублей

За счет средств областного бюджета 15531,6 тыс. рублей, в том  числе по годам реализации:

2024 год – 5177,2 тыс. рублей

2025 год -  5177,2 тыс. рублей

2026 год –  5177,2 тыс.рублей

За  счет средств бюджета округа 480,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2024 год – 160,1 тыс. рублей

2025 год -  160,1 тыс. рублей

2026 год – 160,1 тыс. рублей

Сведения о расходах бюджета округа на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, организаций для реализации подпрограммы 2 муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

VI. Характеристика мер правого регулирования

Меры правового регулирования подпрограммы 2 муниципальной программы указаны в приложении 5 подпрограммы 2 муниципальной программы.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках реализации подпрограммы не запланировано.

VIII. Информация об инвестиционных проектах,

реализуемых в рамках подпрограммы 2 муниципальной программы

Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета округа, отсутствуют.

IХ. Информация об участии в реализации подпрограммы 2

муниципальной программы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов

Организации с государственным и муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, внебюджетные фонды в реализации подпрограммы муниципальной программы не участвуют.