АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2025 года		                                                                                  № 192

г. Никольск

О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального округа от 15.10.2024 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа»»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Никольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Никольского муниципального округа от 15.10.2024 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа»» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к постановлению.

- Признать утратившими силу:

- постановление администрации Никольского муниципального округа от 01.11.2024 №1144 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы» утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального округа от 13.10.2023 №724»;

- постановление администрации Никольского муниципального округа от 27.12.2024 №1439 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы» утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального округа от 13.10.2023 №724»

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального округа.

Глава Никольского

муниципального округа                                                      В.В. Панов

Приложение к постановлению администрации Никольского муниципального округа от 17.02.2025 года № 192

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа»

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации              муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Постановления Правительства Вологодской области от 27.05.2019 года № 484 «О государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» далее – Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»);

Постановления Правительства Вологодской области от 07.10.2019 №938 «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» (далее – Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»);

Решения Представительного Собрания Никольского муниципального района Вологодской области от 14.12.2018 №102 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года».

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

модернизация жилищно-коммунальной сферы;

переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;

рациональное использование природных ресурсов на территории Никольского муниципального округа;

максимальное использование преимуществ централизованных систем энергоснабжения;

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

сокращение объема размещаемых отходов всех видов, образованных на территории Никольского муниципального округа

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Никольского муниципального округа Мишенев Д.Н. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Никольского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Уменьшение потерь тепловой энергии при ее передаче до 12 % к 2027 году» Цель 2 «Обеспечение населения округа качественной питьевой водой до 49 % от общей численности населения к 2027 году» Цель 3. «Увеличение доли обустроенных контейнерных площадок для ТКО до 90 % к 2027 году» Цель 4. «Обеспечение деятельности по передаче специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение отходов производства и потребления на уровне 100% от запланированного к передаче к 2027 году» Цель 5. «Обеспечение деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Никольского муниципального округа на уровне 100 % от запланированного к отлову количества особей к 2027 году.» |
| Направления (подпрограммы) | «Топливно-энергетический комплекс и коммунальная инфраструктура Никольского муниципального округа» «Охрана и рациональное использование водных ресурсов Никольского муниципального округа» «Предотвращение загрязнения окружающей среды» «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни» «Экологическое благополучие» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры» Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» Государственная программа «Развитие государственной ветеринарной службы Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программой Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 «Уменьшение потерь тепловой энергии при ее передаче до 12 % к 2027 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | МП | процент | 14 | 2023 | 14 | 13 | 12 | Администрация Никольского муниципального округа | - | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| Цель 2 «Обеспечение населения округа качественной питьевой водой до 48,4 % от общей численности населения к 2027 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой | МП | процент | 17 | 2023 | 46 | 47,8 | 49,7 | Администрация Никольского муниципального округа | - | - |
| Цель 3. «Увеличение доли обустроенных контейнерных площадок для ТКО до 90 % к 2027 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля обустроенных контейнерных площадок | МП | процент | 86 | 2023 | 87 | 88 | 90 | Администрация Никольского муниципального округа | - | Доля обустроенных контейнерных площадок |
| Цель 4. «Обеспечение деятельности по передаче специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение отходов производства и потребления на уровне 100% от запланированного к передаче к 2027 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля отходов, переданных специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Никольского муниципального округа |  | Доля отходов, переданных специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение |
| Цель 5. «Обеспечение деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Никольского муниципального округа на уровне 100 % от запланированного к отлову количества особей к 2027 году.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля отловленных безнадзорных животных, находящихся на территории округа | МП | процент | 16 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Никольского муниципального округа | - | - |

3. Структура муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

| N п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления округа | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | «Топливно-энергетический комплекс и коммунальная инфраструктура Никольского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой до 49,7 % от общей численности населения к 2027 году | Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой |
| 1.2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по водоснабжению» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025 | Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой до 49,7 % от общей численности населения к 2027 году | Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой |
| 1.3 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по теплоснабжению» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025 | Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче до 12 % к 2027 году | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работы топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры» | Администрация Никольского муниципального округа, Управление образования администрации Никольского муниципального округа | 2025-2027 | Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче до 12 % к 2027 году | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 2. | «Охрана и рациональное использование водных ресурсов Никольского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Модернизация объектов питьевого водоснабжения округа» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой до 49,7 % от общей численности населения к 2027 году | Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой |
| 3. | «Предотвращение загрязнения окружающей среды» |  |  |  |  |
| 3.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Никольского муниципального округа» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2026 | Увеличение доли обустроенных контейнерных площадок для ТКО до 90 % к 2027 году | Доля обустроенных контейнерных площадок |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и экологическому просвещению» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 | Обеспечение деятельности по передаче специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение отходов производства и потребления на уровне 100% от запланированного к передаче к 2027 году | Доля отходов, переданных специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение |
| 4. | «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по выполнению функций регионального государственного экологического контроля (надзора)» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 | - | - |
| 5. | «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение количества отловленных безнадзорных животных на территории округа | Количество отловленных безнадзорных животных, находящихся на территории округа |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной муниципальной программы

| N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды Никольского муниципального округа» | Всего, в том числе: (1=2+6) | 266220,0 | 148346,0 | 6219,1 | 420785,1 |
| 2 |  | бюджет округа (2=3+4+5), в том числе | 266220,0 | 148346,0 | 6219,1 | 420785,1 |
| 3 |  | собственные доходы бюджета округа (3) | 47440,3 | 6801,9 | 5614,0 | 59856,2 |
| 4 |  | федеральный бюджет (4) | 130599,8 | 83246,7 | 0,0 | 213846,5 |
| 5 |  | областной бюджет (5) | 80151,8 | 58297,5 | 605,1 | 139054,4 |
| 6 |  | внебюджетные источники (6) | 8028,1 | 0,0 | 0,0 | 8028,1 |
| 7 | Администрация Никольского муниципального округа | Всего, в том числе: | 265940,0 | 148066,0 | 5939,1 | 420505,1 |
| 8 |  | бюджет округа, в том числе | 265940,0 | 148066,0 | 5939,1 | 420505,1 |
| 9 |  | собственные доходы бюджета округа | 47440,3 | 6521,9 | 5334,0 | 59856,2 |
| 10 |  | федеральный бюджет | 130599,8 | 83246,7 | 0,0 | 213846,5 |
| 11 |  | областной бюджет | 80151,8 | 58297,5 | 605,1 | 139054,4 |
| 12 |  | внебюджетные источники | 8028,1 | 0,0 | 0,0 | 8028,1 |
| 13 | Управление образования администрации Никольского муниципального округа | Всего, в том числе: | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 840,0 |
| 14 |  | бюджет округа в том числе | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 840,0 |
| 15 |  | собственные доходы бюджета округа | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 840,0 |
| 16 | Направление (подпрограмма) 1 «Топливно-энергетический комплекс и коммунальная инфраструктура Никольского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 210644,8 | 141096,0 | 0,0 | 351740,8 |
| 18 |  | бюджет округа, в том числе | 210644,8 | 141096,0 | 0,0 | 351740,8 |
| 19 |  | собственные доходы бюджета округа | 1600,8 | 1156,9 | 0,0 | 2757,7 |
| 20 |  | федеральный бюджет | 130599,8 | 83246,7 | 0,0 | 213846,5 |
| 21 |  | областной бюджет | 78444,2 | 56692,4 | 0,0 | 135136,6 |
| 22 | Построены объекты питьевого водоснабжения г. Никольска, 2, 3 этапы | Всего, в том числе: | 210644,8 | 141096,0 | 0,0 | 351740,8 |
| 23 |  | бюджет округа, в том числе | 210644,8 | 141096,0 | 0,0 | 351740,8 |
| 24 |  | собственные доходы бюджета округа | 1600,8 | 1156,9 | 0,0 | 2757,7 |
| 25 |  | федеральный бюджет | 130599,8 | 83246,7 | 0,0 | 213846,5 |
| 26 |  | областной бюджет | 78444,2 | 56692,4 | 0,0 | 135136,6 |
| 27 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по водоснабжению» | Всего, в том числе: | 45061,8 | 0,0 | 0,0 | 45061,8 |
| 28 |  | бюджет округа, в том числе | 45061,8 | 0,0 | 0,0 | 45061,8 |
| 29 |  | собственные доходы бюджета округа | 37551,5 | 0,0 | 0,0 | 37551,5 |
| 30 |  | внебюджетные источники | 7510,3 | 0,0 | 0,0 | 7510,3 |
| 31 | Обустроены объекты питьевого водоснабжения округа | Всего, в том числе: | 41466,4 | 0,0 | 0,0 | 41466,4 |
| 32 |  | бюджет округа, в том числе | 41466,4 | 0,0 | 0,0 | 41466,4 |
| 33 |  | собственные доходы бюджета округа | 34555,3 | 0,0 | 0,0 | 34555,3 |
| 34 |  | внебюджетные источники | 6911,1 | 0,0 | 0,0 | 6911,1 |
| 35 | Отремонтированы объекты питьевого водоснабжения округа | Всего, в том числе: | 3595,4 | 0,0 | 0,0 | 3594,4 |
| 36 |  | бюджет округа, в том числе | 3595,4 | 0,0 | 0,0 | 3595,4 |
| 37 |  | собственные доходы бюджета округа | 2996,2 | 0,0 | 0,0 | 2996,2 |
| 38 |  | внебюджетные источники | 599,2 | 0,0 | 0,0 | 599,2 |
| 39 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по теплоснабжению» | Всего, в том числе: | 3106,8 | 0,0 | 0,0 | 3106,8 |
| 40 |  | бюджет округа, в том числе | 3106,8 | 0,0 | 0,0 | 3106,8 |
| 41 |  | собственные доходы бюджета округа | 2589,0 | 0,0 | 0,0 | 2589,0 |
| 42 |  | внебюджетные источники | 517,8 | 0,0 | 0,0 | 517,8 |
| 43 | Проведен ремонт на объектах теплоснабжения округа | Всего, в том числе: | 3106,8 | 0,0 | 0,0 | 3106,8 |
| 44 |  | бюджет округа, в том числе | 3106,8 | 0,0 | 0,0 | 3106,8 |
| 45 |  | собственные доходы бюджета округа | 2589,0 | 0,0 | 0,0 | 2589,0 |
| 46 |  | внебюджетные источники | 517,8 | 0,0 | 0,0 | 517,8 |
| 47 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работы топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | 1459,3 | 1459,3 | 1459,3 | 4377,9 |
| 48 |  | бюджет округа, в том числе | 1459,3 | 1459,3 | 1459,3 | 4377,9 |
| 49 |  | собственные доходы бюджета округа | 1459,3 | 1459,3 | 1459,3 | 4377,9 |
| 50 | Отремонтированы объекты теплоснабжения, получено положительное заключение экспертизы | Всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 51 |  | бюджет округа, в том числе | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 52 |  | собственные доходы бюджета округа | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 53 | Аттестован персонал | Всего, в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 54 |  | бюджет округа, в том числе | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 55 |  | собственные доходы бюджета округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 56 | Проведена поверка приборов учета тепловой энергии | Всего, в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 57 |  | бюджет округа, в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 58 |  | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 59 | Проведена поверка приборов учета тепловой энергии в учреждениях образования (школы, детские сады) | Всего, в том числе: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 60 |  | бюджет округа, в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 61 |  | собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 62 | Повышена тепловая защита зданий, строений, сооружений | Всего, в том числе: | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 2262,9 |
| 63 |  | бюджет округа, в том числе | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 2262,9 |
| 64 |  | собственные доходы бюджета округа | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 2262,9 |
| 65 | Приобретены датчики движения, заменены лампы накаливания на энерго-эффективные осветительные устройства в зданиях, строениях, сооружениях | Всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 66 |  | бюджет округа, в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 67 |  | собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 68 | Направление (подпрограмма) 2 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов Никольского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 69 | Муниципальный проект «Модернизация объектов питьевого водоснабжения округа» | Всего, в том числе: | 866,1 | 866,1 | 866,1 | 2598,3 |
| 70 |  | бюджет округа, в том числе | 866,1 | 866,1 | 866,1 | 2598,3 |
| 71 |  | собственные доходы бюджета округа | 866,1 | 866,1 | 866,1 | 2598,3 |
| 72 | Выполнен ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения округа | Всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 73 |  | бюджет округа, в том числе | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 74 |  | собственные доходы бюджета округа | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 75 | Привлечены экспертные организации (по определению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения округа, по ремонту централизованных систем водоснабжения и другие) | Всего, в том числе: | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 1026,3 |
| 76 |  | бюджет округа, в том числе | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 1026,3 |
| 77 |  | собственные доходы бюджета округа | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 1026,3 |
| 78 | Выполнен ремонт канализационных сетей и очистных сооружений, находящихся в собственности округа | Всего, в том числе: | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 1122,0 |
| 79 |  | бюджет округа, в том числе | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 1122,0 |
| 80 |  | собственные доходы бюджета округа | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 1122,0 |
| 81 | Направление (подпрограмма) 3 «Предотвращение загрязнения окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 82 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Развитие систем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Никольского муниципального округа» | Всего, в том числе: | 1134,0 | 1030,9 | 0,0 | 2164,9 |
| 83 |  | бюджет округа, в том числе | 1134,0 | 1030,9 | 0,0 | 2164,9 |
| 84 |  | собственные доходы бюджета округа | 34,0 | 30,9 | 0,0 | 64,9 |
| 85 |  | областной бюджет | 1100,0 | 1000,0 | 0,0 | 2100,0 |
| 86 | Обеспечено обустройство контейнерных площадок | Всего, в том числе: | 1134,0 | 1030,9 | 0,0 | 2164,9 |
| 87 |  | бюджет округа, в том числе | 1134,0 | 1030,9 | 0,0 | 2164,9 |
| 88 |  | собственные доходы бюджета округа | 34,0 | 30,9 | 0,0 | 64,9 |
| 89 |  | областной бюджет | 1100,0 | 1000,0 | 0,0 | 2100,0 |
| 90 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и экологическому просвещению» | Всего, в том числе: | 3288,6 | 3288,6 | 3288,6 | 9865,8 |
| 91 |  | бюджет округа, в том числе | 3288,6 | 3288,6 | 3288,6 | 9865,8 |
| 92 |  | собственные доходы бюджета округа | 3288,6 | 3288,6 | 3288,6 | 9865,8 |
| 93 | Проведены мероприятия по содержанию контейнерных площадок Никольского муниципального округа | Всего, в том числе: | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 | 7345,8 |
| 94 |  | бюджет округа, в том числе | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 | 7345,8 |
| 95 |  | собственные доходы бюджета округа | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 | 7345,8 |
| 96 | Привлечены экспертные организации (по ликвидации несанкционированных свалок, по проведению лабораторных исследовании воды общественных колодцев, по чистке и дезинфекции общественных колодцев и прочие) | Всего в том числе: | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 97 |  | бюджет округа в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 98 |  | собственные доходы бюджета округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 99 | Проведены мероприятия по обращению с отходами I и II классов опасности | Всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 100 |  | бюджет округа, в том числе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 101 |  | собственные доходы бюджета округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 102 | Направление (подпрограмма) 4 «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 103 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по выполнению функций регионального государственного экологического контроля (надзора)» | Всего, в том числе: | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 104 |  | бюджет округа, в том числе | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 105 |  | областной бюджет | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 106 | Обеспечено выполнение переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому контролю (надзору) | Всего, в том числе: | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 107 |  | бюджет округа, в том числе | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 108 |  | областной бюджет | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 109 | Направление (подпрограмма) 5 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |
| 110 | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего, в том числе: | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 111 |  | бюджет округа, в том числе | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 112 |  | областной бюджет | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 837,0 |
| 113 |  | собственные доходы бюджета округа | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| 114 | Проведены мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего, в том числе: | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 115 |  | бюджет округа, в том числе | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 116 |  | областной бюджет | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 837,0 |
| 117 |  | собственные доходы бюджета округа | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной

программы (комплексной муниципальной программы)

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по года, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Топливно-энергетический комплекс и коммунальная инфраструктура Никольского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  | 210644,8 | 141096,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Результат: Построены объекты питьевого водоснабжения г. Никольска, 2, 3 этапы | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Строительство объектов питьевого водоснабжения г. Никольска, 2,3 этапы | 210644,8 | 141096,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по водоснабжению» |  |  |  | 45061,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Результат: Обустроены объекты питьевого водоснабжения округа | Реализация проекта «Народный бюджет" | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Обустройство объектов питьевого водоснабжения округа | 41466,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Результат: Отремонтированы объекты питьевого водоснабжения округа | Реализация проекта «Народный бюджет" | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | Ремонт объектов питьевого водоснабжения округа | 3595,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| 1.3 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по теплоснабжению» |  |  |  | 3106,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Результат: Проведен ремонт на объектах теплоснабжения округа | Реализация проекта «Народный бюджет» | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | Ремонт на объектах теплоснабжения округа | 3106,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов Никольского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Модернизация объектов питьевого водоснабжения округа» |  |  |  | 866,1 | 866,1 | 866,1 |
| 2.1.1 | Результат: Выполнен ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения округа | Мероприятия по объектам нецентрализованного водоснабжения | Мероприятия муниципального характера | Закупка работ по ремонту сооружений шахтных колодцев, находящихся в собственности Никольского муниципального округа. Мероприятия по объектам нецентрализованного водоснабжения | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Результат: Привлечены экспертные организации для определения зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения округа, для ремонта централизованных систем водоснабжения | Мероприятия по объектам централизованного водоснабжения | Мероприятия муниципального характера | Закупка услуг: - по разработке ЗСО источников питьевого водоснабжения - по ремонту централизованных систем водоснабжения Мероприятия по объектам централизованного водоснабжения | 342,1 | 342,1 | 342,1 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Результат: Выполнен ремонт канализационных сетей и очистных сооружений, находящихся в собственности округа | Мероприятия по реконструкции, ремонту сетей канализации и очистных сооружений | Мероприятия муниципального характера | Закупка работ по ремонту: - канализационных сетей, находящихся в собственности Никольского муниципального округа; - локальных очистных сооружений, находящихся в собственности Никольского муниципального округа; - канализационно-насосных станций, находящихся в собственности Никольского муниципального округа. Мероприятия по реконструкции, ремонту сетей канализации и очистных сооружений. | 374,0 | 374,0 | 374,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| 3. | Направление (подпрограмма) 3 «Предотвращение загрязнения окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Развитие систем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Никольского муниципального округа» |  |  |  | 1134,0 | 1030,9 | 0,0 |
| 3.1.1. | Результат: Обеспечено обустройство контейнерных площадок | Реализация мероприятий по обустройству контейнерных площадок | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн. рублей | Закупка работ по обустройству контейнерных площадок. Мероприятия в области охраны окружающей среды и природоохранные мероприятия | 1134,0 | 1030,9 | 0,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

(комплексной государственной программы)

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Тип мероприятия, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по года, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Топливно-энергетический комплекс и коммунальная инфраструктура Никольского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работы топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры» |  |  |  | 1459,3 | 1459,3 | 1459,3 |
| 1.1.1. | Результат: Отремонтированы объекты теплоснабжения, получено положительное заключение экспертизы | Содержание и ремонт муниципального имущества | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ (услуг) по ремонту объектов теплоснабжения, получению положительного заключения экспертизы | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Результат: Аттестован персонал | Мероприятия по энергосбережению | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ (услуг) по обучению персонала | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Результат: Проведена поверка приборов учета тепловой энергии | Мероприятия по энергосбережению | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ (услуг) по поверке приборов учета тепловой энергии | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Результат: Проведена поверка приборов учета тепловой энергии (школы, детские сады) | Мероприятия по энергосбережению | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ (услуг) по поверка приборов учета тепловой энергии | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Результат: Повышена тепловая защита зданий, строений, сооружений | Мероприятия по энергосбережению | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ по ремонту административных зданий: установка теплоизоляционных рам, утепление чердачных перекрытий, цоколей, зданий и т.д. | 754,3 | 754,3 | 754,3 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Результат: Приобретены датчики движения, замены лампы накаливания на энергоэффективных осветительные устройства в зданиях, строениях, сооружениях | Мероприятия по энергосбережению | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ, услуг по организации непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) 3 «Предотвращение загрязнения окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и экологическому просвещению» |  |  |  | 3288,6 | 3288,6 | 3288,6 |
| 2.1.1 | Результат: Проведены мероприятия по содержанию контейнерных площадок Никольского муниципального округа | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ по содержанию контейнерных площадок и общественных территорий Никольского муниципального округа | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Результат: Привлечены экспертные организации для ликвидации несанкционированных свалок, по проведению лабораторных исследовании воды общественных колодцев, по чистке и дезинфекции общественных колодцев | Другие мероприятия в области охраны окружающей среды и природоохранные мероприятия | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг по: - ликвидации несанкционированных свалок на территории округа - лабораторным исследования воды общественных колодцев - чистке и дезинфекции колодцев. Мероприятия в области охраны окружающей среды и природоохранные мероприятия | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Результат: Проведены мероприятия по обращению с отходами I и II классов опасности | Другие мероприятия в области охраны окружающей среды и природоохранные мероприятия | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг по ликвидации с территории округа отходов I и II классов опасности Мероприятия в области охраны окружающей среды и природоохранные мероприятия | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) 4 «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по выполнению функций регионального государственного экологического контроля (надзора)» |  |  |  | 328,6 | 326,1 | 326,1 |
| 3.1.1. | Результат: Обеспечено выполнение переданных полномочий по региональному государственному экологическому контролю (надзору) | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года №1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» за счет средств единой субвенции | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ, услуг по обеспечению выполнения переданных полномочий по региональному государственному экологическому контролю (надзору) Мероприятия в области охраны окружающей среды и природоохранные мероприятия | 48,2 | 45,7 | 45,7 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление текущей деятельности |  | 280,4 | 280,4 | 280,4 |
|  |  |  | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) 5 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» |  |  |  | 330,0 | 279,0 | 279,0 |
| 4.1.1. | Проведены мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ (услуг) по отлову и содержанию безнадзорных животных | 330,0 | 279,0 | 279,0 |
|  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | Характеризует уменьшение количества аварий на котельных | Убывающий | Накопительным итогом | Дтэ.потери = (Отэ.потери/ОПтэ.общий)*100%, где Дтэ.потери - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Отэ.потери – объем потерь ТЭ при ее передаче на территории Вологодской области. Гкал | 4. (Данные ресурсоснабжающих организаций) | Администрация Никольского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | ОПтэ.общий – общий объем переданной ТЭ по распределитеьным сетям на территории округа, Гкал. |  |  |
| 2 | Доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | процент | Характеризует соотношение количества населения , обеспеченного качественной питьевой водой к населению округа | Возрастание | Накопительным итогом | V = V обес. / V пол. ×100, где V- доля населения округа, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | V пол.- общее количество населения округа | 3 | Администрация Никольского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | V обес. – количество населения , обеспеченного доброкачественной питьевой водой |  |  |
| 3 | Доля обустроенных контейнерных площадок | процент | Характеризует долю обустроенных контейнерных площадок ТКО к общему количеству контейнерных площадок | Возрастание | Накопительным итогом | Д = Нпрк / Нобщ x 100%, где Д - доля обустроенных контейнерных площадок ТКО, % ед | Нпрк - количество обустроенных контейнерных площадок ТКО, ед. | 3 | Администрация Никольского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Нобщ -общее количество обустроенных контейнерных площадок ТКО, находящихся в муниципальной собственности, ед. |  |  |
| 4. | Доля переданных отходов специализированным организациям на утилизацию, переработку, размещение, обезвреживание | процент | Характеризует долю переданных отходов от количества образовавшихся отходов | Возрастание | Дискретный | Д = Нпо / Нобр x 100%, где Д - доля отходов, переданных на утилизацию, % | Нпо - количество отходов, переданных на утилизацию, т | 4. (Данные ресурсоснабжающих организаций) | Администрация Никольского муниципального оrруга |
|  |  |  |  |  |  |  | Нобр- количество образовавшихся отходов, подлежащих передаче специализированной организации, т |  |  |
| 5 | Доля отловленных животных без владельцев, находящихся на территории округа | процент | Показатель относительный, характеризующий количество отловленных животных без владельцев по отношению к запланированным к отлову животным без владельцев | Возрастание | Дискретный | Dос= Fф/ Fп*100 %, где Dос - Доля отловленных животных без владельцев, находящихся на территории округа | Fф - количество фактически отловленных животных без владельцев на территории округа | 3 | Администрация Никольского муниципального оrруга |
|  |  |  |  |  |  |  | Fп – количество запланированных к отлову животных без владельцев на территории округа |  |  |

<1>  1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего | 218 779,7 | 141 544,2 | 605,1 |
| федеральный бюджет | 130 599,8 | 83 246,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 80 151,8 | 58 297,5 | 605,1 |
| внебюджетные источники | 8 028,1 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение работы топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры»

- Основные положения

| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| Период реализации | 2025-2027 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| 1 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | МП | процент | 14 | 2023 | 14 | 13 | 12 | Администрация Никольского муниципального округа |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1.1 | Отремонтированы объекты теплоснабжения, получено положительное заключение экспертизы | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение мероприятий по замене оборудования, ремонту зданий, сооружений объектов теплоснабжения, разработка и экспертиза проектно-сметной документации. | штуки | - | 2023 | - | 2 | - | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 1.2 | Аттестован персонал | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг по аттестации персонала, операторы котельных, электромонтеры, ответственные за тепло-электрохозяйство. Мероприятия по энергосбережению. | человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 1.3 | Проведена поверка приборов учета тепловой энергии | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг по поверке приборов учета тепловой энергии. Мероприятия по энергосбережению. | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 1.4 | Повышена тепловая защита зданий, строений, сооружений | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ по ремонту административных зданий: установка теплоизоляционных рам, утепление чердачных перекрытий, цоколей зданий и т.д. Мероприятия по энергосбережению. | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 1.5 | Приобретены датчики движения, заменены лампы накаливания на энерго-эффективные осветительные устройства в зданиях, строениях, сооружениях | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ (услуг) по организации непрерывной работы систем уличного освещения в темное время суток | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение работы топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе: | 1459,3 | 1459,3 | 1459,3 | 4377,9 |
| 2 | Бюджет округа, в том числе | 1459,3 | 1459,3 | 1459,3 | 4377,9 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 1459,3 | 1459,3 | 1459,3 | 4377,9 |
| 4 | «Отремонтированы объекты теплоснабжения, получено положительное заключение экспертизы», всего в том числе | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 5 | Бюджет округа, в том числе | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 6 | собственные доходы бюджета округа | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 7 | «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 8 | Бюджет округа, в том числе | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 10 | «Аттестован персонал», всего в том числе | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 11 | Бюджет округа, в том числе | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 12 | собственные доходы бюджета округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 13 | «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», всего, в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 14 | Бюджет округа, в том числе | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 16 | «Проведена поверка приборов учета тепловой энергии», всего в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 17 | Бюджет округа, в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 18 | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 19 | «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», всего, в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 20 | Бюджет округа, в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 22 | «Проведена поверка приборов учета тепловой энергии в учреждениях образования (школы, детские сады) », всего в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 23 | Бюджет округа, в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 24 | собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 25 | «Субсидии бюджетным учреждениям», всего, в том числе: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 26 | Бюджет округа, в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 27 | собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 28 | «Повышена тепловая защита зданий, строений, сооружений», всего в том числе | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 2262,9 |
| 29 | Бюджет округа, в том числе | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 2262,9 |
| 30 | собственные доходы бюджета округа | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 2262,9 |
| 31 | «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», всего, в том числе: | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 2262,9 |
| 32 | Бюджет округа, в том числе | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 2262,9 |
| 33 | собственные доходы бюджета округа | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 2262,9 |
| 34 | «Приобретены датчики движения, заменены лампы накаливания на энерго-эффективные осветительные устройства в зданиях, строениях, сооружениях» всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 35 | Бюджет округа, в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 36 | собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 37 | «Субсидии бюджетным учреждениям», всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 38 | Бюджет округа, в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 39 | собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |

- Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,  физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | Характеризует уменьшение количества аварий на котельных | Убывающий | Накопительным итогом | Дтэ.потери = (Отэ.потери/ОПтэ.общий)*100%, где Дтэ.потери - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Отэ.потери – объем потерь ТЭ при ее передаче на территории Вологодской области. Гкал | 4. (Данные ресурсоснабжающих организаций) | Администрация Никольского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | ОПтэ.общий – общий объем переданной ТЭ по распределитеьным сетям на территории округа, Гкал. | 4. (Данные ресурсоснабжающих организаций) |  |

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и экологическому просвещению»

- Общие положения.

| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| Период реализации | - годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отходов, переданных специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Никольского муниципального округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| 1.1. | Проведены мероприятия по содержанию контейнерных площадок Никольского муниципального округа | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ (услуг) по содержанию контейнерных площадок | - | - | - | - |  |  | Доля отходов, переданных специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение |
| 1.2. | Привлечены экспертные организации (по ликвидации несанкционированных свалок, по проведению лабораторных исследовании воды общественных колодцев, по чистке и дезинфекции общественных колодцев и прочие) | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ (услуг) ликвидации несанкционированных свалок | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Доля отходов, переданных специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение |
| 1.3. | Проведены мероприятия по обращению с отходами I и II классов опасности | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ (услуг) по обращению с отходами I и II классов опасности | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Доля отходов, переданных специализированным организациям на переработку, обезвреживание и размещение |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и экологическому просвещению» всего, в том числе: | 3288,6 | 3288,6 | 3288,6 | 9865,8 |
| 2 | Бюджет округа, в том числе | 3288,6 | 3288,6 | 3288,6 | 9865,8 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 3288,6 | 3288,6 | 3288,6 | 9865,8 |
| 4 | «Проведены мероприятия по содержанию контейнерных площадок Никольского муниципального округа» всего, в том числе | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 | 7345,8 |
| 5 | Бюджет округа, в том числе | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 | 7345,8 |
| 6 | собственные доходы бюджета округа | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 | 7345,8 |
| 7 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) всего, в том числе: | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 | 7345,8 |
| 8 | Бюджет округа, в том числе | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 | 7345,8 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 2448,6 | 2448,6 | 2448,6 | 7345,8 |
| 10 | «Привлечены экспертные организации (по ликвидации несанкционированных свалок, по проведению лабораторных исследовании воды общественных колодцев, по чистке и дезинфекции общественных колодцев и прочие)» всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 11 | Бюджет округа, в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 12 | собственные доходы бюджета округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 13 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) всего, в том числе: | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 14 | Бюджет округа, в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| 16 | «Проведены мероприятия по обращению с отходами I и II классов опасности» всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 17 | Бюджет округа, в том числе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 18 | собственные доходы бюджета округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 19 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 20 | Бюджет округа, в том числе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля переданных отходов специализированным организациям на утилизацию, переработку, размещение, обезвреживание | процент | Характеризует долю переданных отходов от количества образовавшихся отходов | Возрастание | Дискретный | Д = Нпо / Нобр x 100%, где Д - доля отходов, переданных на утилизацию, % | Нпо - количество отходов, переданных на утилизацию, т | 4. (Данные ресурсоснабжающих организаций | Администрация Никольского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Нобр- количество образовавшихся отходов, подлежащих передаче специализированной организации, т | 4. (Данные ресурсоснабжающих организаций | Администрация Никольского муниципального округа |

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности по выполнению функций регионального государственного экологического контроля (надзора)»

- Общие положения.

| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| Период реализации | 2025-2027 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| 1. | «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
|  | Обеспечено выполнение функций по региональному государственному экологическому контролю в рамках, переданных Департаментом природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области полномочий. | 2025-2027 | Осуществление текущей деятельности | Содержание органов местного самоуправления | - | - | - | - |  |  | - |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по выполнению функций регионального государственного экологического контроля (надзора)» всего, в том числе: | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 2 | Бюджет округа, в том числе | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 3 | областной бюджет | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 4 | «Обеспечено выполнение функций по региональному государственному экологическому контролю в рамках, переданных Департаментом природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области полномочий.», всего, в том числе: | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,8 |
| 5 | Бюджет округа, в том числе | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,9 |
| 6 | областной бюджет | 328,6 | 326,1 | 326,1 | 980,9 |
| 7 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 280,4 | 280,4 | 280,4 | 841,2 |
| 8 | Бюджет округа, в том числе | 280,4 | 280,4 | 280,4 | 841,2 |
| 9 | областной бюджет | 280,4 | 280,4 | 280,4 | 841,2 |
| 10 | «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», всего, в том числе: | 48,2 | 45,7 | 45,7 | 139,6 |
| 11 | Бюджет округа, в том числе | 48,2 | 45,7 | 45,7 | 139,6 |
| 12 | областной бюджет | 48,2 | 45,7 | 45,7 | 139,6 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Всего | 328,6 | 326,1 | 326,1 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 328,6 | 326,1 | 326,1 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»

- Основные положения

| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| Период реализации | 2025-2027 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| 20 | Доля отловленных безнадзорных животных, находящихся на территории Никольского муниципального округа | МП | процент | 16 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Никольского муниципального округа |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| .1 | Проведены мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2025 – 2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Произведена приемка оказанных услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Никольского муниципального округа | голов | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | Доля отловленных безнадзорных животных, находящихся на территории Никольского муниципального округа |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» всего, в том числе: | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 2 | Бюджет округа, в том числе | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 3 | областной бюджет | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 837,0 |
| 4 | собственные доходы бюджета округа | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| 5 | «Проведены мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных», всего, в том числе | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 6 | Бюджет округа, в том числе | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 7 | областной бюджет | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 837,0 |
| 8 | собственные доходы бюджета округа | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| 9 | «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», всего, в том числе: | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 10 | Бюджет округа, в том числе | 330,0 | 279,0 | 279,0 | 888,0 |
| 11 | областной бюджет | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 837,0 |
| 12 | собственные доходы бюджета округа | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Всего | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля отловленных животных без владельцев, находящихся на территории Никольского муниципального округа | % | Показатель относительный, характеризующий количество отловленных животных без владельцев по отношению к запланированным к отлову животным без владельцев | Возрастание | Дискретный | V = V обес. / V пол. ×100, где V- доля населения округа, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | Fф - количество фактически отловленных животных без владельцев на территории округа | 1 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
|  |  |  |  |  |  |  | Fп – количество запланированных к отлову животных без владельцев на территории округа | 1 |  |

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.