

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 года №

г. Никольск

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство общественных территорий

Никольского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, решением Представительного Собрания Никольского муниципального района Вологодской области от 14.12.2018 №102 « Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года», постановлением администрации Никольского муниципального округа от 06.06.2024 № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального округа Вологодской области», администрация Никольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению

2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Никольского муниципального района от 09.10.2023 №709 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы»»;

- постановление администрации Никольского муниципального округа от 15.02.2024 № 161 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 09.10.2023 №709»;

- постановление администрации Никольского муниципального округа от 27.05.2024 № 575 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 09.10.2023 №709»;

- постановление администрации Никольского муниципального округа от 30.07.2024 № 799 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 09.10.2023 №709».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, за исключением пункта 2, который вступает в силу с даты приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, но не позднее 01.02.2025.

4. Установить, что в период с 01.01.2025 по 01.02.2025 на территории Никольского муниципального округа реализация мероприятий в соответствии с муниципальной программой, указанной в пункте 2 настоящего постановления, не осуществляется.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Никольского муниципального округа.

Глава

Никольского муниципального округа В.В. Панов

Приложение

Муниципальная программа

«Благоустройство общественных территорий

Никольского муниципального округа»

(далее- муниципальная программа)

**I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

 Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

- Государственной программы Российской Федерации на достижение цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 года»;

- Государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15.04.2019 года №377;

- Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Никольского муниципального района Вологодской области от 14.12.2018 года № 102.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы:

- улучшение качества городской среды на территории города Никольска Вологодской области

- благоустройство и содержание территорий Никольского муниципального округа.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство общественных территорий

 Никольского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы)  | Первый заместитель Главы Никольского муниципального округа, Мишенев Д.Н. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы)  | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | - |
| Исполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Никольского муниципального округа (Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания бюджетных учреждений») |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы)  | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1. Улучшение качества городской среды на территории города Никольска Вологодской областиЦель 2. Благоустройство и содержание территорий Никольского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | «Современная городская среда» «Благоустройство и содержание территорий» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации  | - |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

2. Показатели муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей  | Связь с показателями государственной программы РФ, государственной программой Вологодской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1: "Улучшение качества городской среды на территории города Никольска Вологодской области» |
| 1.1. | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | МП | единиц | 3 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа)  | 3- комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| Цель 2 "Благоустройство и содержание территорий Никольского муниципального округа» |
| 2.1. | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных памятников на территории Никольского муниципального округа | МП | единиц | 54 | 2023 | 54 | 54 | 54 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) | 3- комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 2.2. | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных общественных территорий в населенных пунктах Никольского муниципального округа | МП | единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) | 3- комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 2.3. | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных кладбищ на территории Никольского муниципального округа | МП | единиц | 28 | 2023 | 28 | 28 | 28 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) | 3- комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 2.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске | ОМС | процент | 29 | 2023 | 30,5 | 30,7 | 31 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) | 3- комфортная и безопасная среда для жизни | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске |
| 2.5. | Количество снесенных аварийных бесхозных строений | МП | единиц | 32 | 2023 | 5 | 6 | 7 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) | 3- комфортная и безопасная среда для жизни | Количество снесенных аварийных бесхозных строений |

3. Структура муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа, | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента  | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление 1 «Современная городская среда» |
|  | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Формирование современной городской среды в городе Никольске Вологодской области» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение количества благоустроенных детских и спортивных площадок в городе Никольске | Количество обустроенных детских и спортивных площадок в городе Никольске |
| 2. | Направление 2 "Благоустройство и содержание территорий " |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня благоустройства и содержания территорий" | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных памятников на территории Никольского муниципального округа |
| Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных кладбищ на территории Никольского муниципального округа |
| Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных общественных территорий в населенных пунктах Никольского муниципального округа |
| Количество снесенных аварийных бесхозных строений. |
| 2.2. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания бюджетных учреждений" в сфере благоустройства" |  Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 | - | - |

|  |
| --- |
| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
| (комплексной муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **N** |  [**Наименование**](file:///%5C%5Ccons%5C%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%5C2024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%5C%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.docx#P1518)  | **Исполнитель (получатель средств)** | [**Источник финансового обеспечения**](file:///%5C%5Ccons%5C%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%5C2024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%5C%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.docx#P1519)  | [**Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.**](file:///%5C%5Ccons%5C%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%5C2024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%5C%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.docx#P1520) |
| **п/п** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | **Муниципальная программа "Благоустройство общественных территорий Никольского муниципального округа»** | **Администрация Никольского муниципального округа**  | **Всего по муниципальной программе, в том числе: (1=2+6)** | **12 215,6** | **10 380,0** | **10 380,0** | **32 975,6** |
| 2 | **бюджет округа (2=3+4+5), в том числе** | **12 215,6** | **10 380,0** | **10 380,0** | **32 975,6** |
| 3 | **собственные доходы бюджета округа (3)** | **10 563,6** | **10 380,0** | **10 380,0** | **31 323,6** |
| 4 | **федеральный бюджет (4)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | **областной бюджет (5)** | **1 652,0** | **0,0** | **0,0** | **1 652,0** |
| 6 | **внебюджетные источники (6)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7 | **Направление (подпрограмма) 1 "Современная городская среда»** |
| 8 | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, "Формирование современной городской среды в городе Никольске Вологодской области»** | **Администрация Никольского муниципального округа**  | **Всего по проекту, в том числе:** | **1 835,6** | **0,0** | **0,0** | **1 835,6** |
| 9 | **бюджет округа, в том числе** | **1 835,6** | **0,0** | **0,0** | **1 835,6** |
| 10 | **собственные доходы бюджета округа** | **183,6** | **0,0** | **0,0** | **183,6** |
| 11 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 12 | **областной бюджет** | **1 652,0** | **0,0** | **0,0** | **1 652,0** |
| 13 | **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 14 | Обустроены детские и спортивные площадки  | Администрация Никольского муниципального округа  | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 835,6 | 0,0 | 0,0 | 1 835,6 |
| 15 | бюджет округа, в том числе | 1 835,6 | 0,0 | 0,0 | 1 835,6 |
| 16 | собственные доходы бюджета округа | 183,6 | 0,0 | 0,0 | 183,6 |
| 17 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | областной бюджет | 1 652,0 | 0,0 | 0,0 | 1 652,0 |
| 19 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Администрация Никольского муниципального округа  | Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе: | 1 835,6 | 0,0 | 0,0 | 1 835,6 |
| 21 | бюджет округа, в том числе | 1 835,6 | 0,0 | 0,0 | 1 835,6 |
| 22 | собственные доходы бюджета округа | 183,6 | 0,0 | 0,0 | 183,6 |
| 23 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | областной бюджет | 1 652,0 | 0,0 | 0,0 | 1 652,0 |
| 25 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | **Направление (подпрограмма) 2 "Благоустройство и содержание территорий"** |
| 27 | **Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня благоустройства и содержания территорий", в том числе:** | **Администрация Никольского муниципального округа**  | **Всего по проекту, в том числе:** | **9 700,0** | **9 700,0** | **9 700,0** | **29 100,0** |
| 28 | **бюджет округа, в том числе** | **9 700,0** | **9 700,0** | **9 700,0** | **29 100,0** |
| 29 | **собственные доходы бюджета округа** | **9 700,0** | **9 700,0** | **9 700,0** | **29 100,0** |
| 30 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 31 | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 32 | **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 33 | Обеспечено благоустройство, ремонт и содержание мест общего пользования  | Администрация Никольского муниципального округа  | Всего по мероприятию, в том числе: | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | 25 800,0 |
| 34 | бюджет округа, в том числе | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | 25 800,0 |
| 35 | собственные доходы бюджета округа | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | 25 800,0 |
| 36 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Администрация Никольского муниципального округа  | Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе: | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | 25 800,0 |
| 40 | бюджет округа, в том числе | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | 25 800,0 |
| 41 | собственные доходы бюджета округа | 8 600,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | 25 800,0 |
| 42 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Обеспечено содержание в надлежащем состоянии мест захоронений, памятников | Администрация Никольского муниципального округа  | Всего по мероприятию, в том числе: | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 3 300,0 |
| 46 | бюджет округа, в том числе | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 3 300,0 |
| 47 | собственные доходы бюджета округа | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 3 300,0 |
| 48 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Администрация Никольского муниципального округа  | Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе: | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 3 300,0 |
| 52 | бюджет округа, в том числе | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 3 300,0 |
| 53 | собственные доходы бюджета округа | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 3 300,0 |
| 54 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания бюджетных учреждений" в сфере благоустройства", всего, в том числе:** | **Администрация Никольского муниципального округа (МКУ "ЦОБУ")** | **Всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе:** | **680,0** | **680,0** | **680,0** | **2 040,0** |
| 58 | **бюджет округа, в том числе** | **680,0** | **680,0** | **680,0** | **2 040,0** |
| 59 | **собственные доходы бюджета округа** | **680,0** | **680,0** | **680,0** | **2 040,0** |
| 60 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 61 | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 62 | **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 63 | Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания бюджетных учреждений" в сфере благоустройства | Администрация Никольского муниципального округа (МКУ "ЦОБУ") | Всего по мероприятию, в том числе: | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2 040,0 |
| 64 | бюджет округа, в том числе | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2 040,0 |
| 65 | собственные доходы бюджета округа | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2 040,0 |
| 66 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Администрация Никольского муниципального округа (МКУ "ЦОБУ") | Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе: | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2 040,0 |
| 70 | бюджет округа, в том числе | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2 040,0 |
| 71 | собственные доходы бюджета округа | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2 040,0 |
| 72 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА |
| направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) |
| структурных элементов проектной части муниципальной |
| программы (комплексной муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов  | Объем финансового обеспечения по годам , тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Направление (подпрограмма) 1 "Современная городская среда"** |
| 1.1 | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, "Формирование современной городской среды в городе Никольске Вологодской области"** |
| 1.1.1 | Обустроены детские и спортивные площадки | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн.руб. | Закупка товаров, работ, услуг в целях обустройства детских и спортивных площадок на территории города Никольска | 1 835,6 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

6. СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности<1> | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество обустроенных детских и спортивных площадок  | единиц | Характеризует увеличение количества обустроенных детских и спортивных площадок | возрастание | Накопительный | Кбдсп= Кбдсп, где Кбдсп- количество благоустроенных детских и спортивных площадок | Кбдсп - количество обустроенных детских и спортивных площадок | 4-( отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа) | Администрация Никольского муниципального округа  |
| 2. | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных памятников на территории Никольского муниципального округа | единиц | Характеризует количество благоустроенных памятников | возрастание | Накопительный | Кбп=Кбп, где Кбп - количество благоустроенных памятников | Кбп - количество благоустроенных памятников | 4- (отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа) | Администрация Никольского муниципального округа  |
| 3. | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных кладбищ на территории Никольского муниципального округа | единиц | Характеризует количество благоустроенных кладбищ | возрастание | Накопительный | Кбк=Кбк, где Кбк - количество благоустроенных кладбищ | Кбк - количество благоустроенных кладбищ | 4- (отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа) | Администрация Никольского муниципального округа  |
| 4. | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных общественных территорий в населенных пунктах Никольского муниципального округа | единиц | характеризует увеличение уровня благоустроенных общественных территорий  | возрастание | Накопительный | Кбо =Кбо,где Кбо количество благоустроенных общественных территорий | Кбо- количество благоустроенных общественных территорий | 4- (отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа) | Администрация Никольского муниципального округа  |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске | процент | Характеризует долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске | возрастание | Накопительный | *Dn = Ny / N x 100%,*где Dn-доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды в городе Никольске,  | Ny - количество граждан, в возрасте от 14 лет принявших участие в решении вопросов развития городской среды в городе Никольске. | 4-(отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа) | Администрация Никольского муниципального округа  |
| *N* - количество граждан, в возрасте от 14 лет проживающих в городе Никольске на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел. |
| 6. | Количество снесенных аварийных бесхозных строений. | единица | Характеризует количество снесенных аварийных бесхозных строений | возрастание | Накопительный | *Кса=Кса,* где *Кса* - количество снесенных аварийных бесхозных строений | *Кса* - количество снесенных аварийных бесхозных строений | 4- (отдел городского хозяйства администрации Никольского муниципального округа, Краснополянское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа, Никольское территориальное управление администрации Никольского муниципального округа) | Администрация Никольского муниципального округа  |

 <1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата

7. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

 физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения |   |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 1 652,0 | 0,0 | 0,0 | 1 652,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 652,0 | 0,0 | 0,0 | 1652,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство и содержание территорий»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Никольского муниципального округа  |
| Период реализации | 2025-2027 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления (отраслевые органы администрации) округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Благоустройство и содержание территорий в надлежащем состоянии» |
| 1.1. | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных общественных территорий в населенных пунктах Никольского муниципального округа | МП | единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) |
| 1.2. | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных памятников на территории Никольского муниципального округа | МП | единиц | 54 | 2023 | 54 | 54 | 54 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) |
| 1.3. | Количество снесенных аварийных бесхозных строений. | МП | единиц | 32 | 2023 | 20 | 20 | 20 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) |
| 1.4 | Количество содержащихся в надлежащем состоянии и благоустроенных кладбищ на территории Никольского муниципального округа | МП | единиц | 28 | 2023 | 28 | 28 | 28 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске | МП | процент | 29 | 2023 | 30,5 | 30,7 | 31 | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии администрации Никольского муниципального округа) |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам  | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | "Благоустройство и содержание территорий" |
| 1.1. | Увеличение количества площади благоустроенных общественных территорий в населенных пунктах Никольского муниципального округа | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретены, приняты товары, работы, услуги по благоустройству и содержанию общественных территорий | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территорий Никольского муниципального округа», всего,****в том числе:** | **9700,0** | **9700,0** | **9700,0** | **29100,0** |
| 2 | **Бюджет округа, в том числе** | **9700,0** | **9700,0** | **9700,0** | **29100,0** |
| 3 | **собственные доходы бюджета округа** | **9700,0** | **9700,0** | **9700,0** | **29100,0** |
| 4 | **федеральный бюджет**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | **областной бюджет**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 6 | **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7 | Реализованы мероприятия по благоустройству, ремонту и содержанию мест общего пользования, всего, в том числе: | 8600,0 | 8600,0 | 8600,0 | 25800,0 |
| 8 | Бюджет округа, в том числе | 8600,0 | 8600,0 | 8600,0 | 25800,0 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 8600,0 | 8600,0 | 8600,0 | 25800,0 |
| 10 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд, всего, в том числе: | 8600,0 | 8600,0 | 8600,0 | 25800,0 |
| 14 | Бюджет округа, в том числе | 8600,0 | 8600,0 | 8600,0 | 25800,0 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 8600,0 | 8600,0 | 8600,0 | 25800,0 |
| 16 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 |  Обеспечено содержание в надлежащем состоянии мест захоронений, памятников, всего, в том числе: | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3300,0 |
| 20 | Бюджет округа, в том числе | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3300,0 |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3300,0 |
| 22 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд, всего, в том числе: | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3300,0 |
| 26 | Бюджет округа, в том числе | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3300,0 |
| 27 | собственные доходы бюджета округа | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 3300,0 |
| 28 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета,

 физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания бюджетных учреждений" в сфере благоустройства"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Администрация Никольского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Никольского муниципального округа (Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания бюджетных учреждений") |
| Период реализации | 2025-2027 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Органы местного самоуправления (отраслевые органы администрации) округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам | Связь с показателем  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания бюджетных учреждений" в сфере благоустройства |
| 1.1. | Обеспечена деятельность Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания бюджетных учреждений" в сфере благоустройства  | 2025-2027 | Осуществление текущей деятельности  | Обеспечено содержание в полном объеме | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания бюджетных учреждений" в сфере благоустройства", всего,в том числе: | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2040,0 |
| 2 | Бюджет округа, в том числе | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2040,0 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2040,0 |
| 4 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания бюджетных учреждений" в сфере благоустройства, всего,в том числе: | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2040,0 |
| 8 | Бюджет округа, в том числе | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2040,0 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 2040,0 |
| 10 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего, в том числе: | 576,3 | 576,3 | 576,3 | 1728,9 |
| 14 | Бюджет округа, в том числе | 576,3 | 576,3 | 576,3 | 1728,9 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 576,3 | 576,3 | 576,3 | 1728,9 |
| 16 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, в том числе: | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 311,1 |
| 20 | Бюджет округа, в том числе | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 311,1 |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 311,1 |
| 22 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета,

 физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам , тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |