Герб

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года №\_\_\_\_

г. Никольск

Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного собрания Никольского муниципального района Вологодской области от 14 декабря 2018 года № 102 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года», постановлением администрации Никольского муниципального округа от 06.06.2024 года № 615 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального округа», администрация Никольского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Никольского муниципального района от 13.10.2023 года № 726 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа на 2024-2026 годы»;

- постановление администрации Никольского муниципального округа от 19.02.2024 №183 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа на 2024- 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 13.10.2023 года №726»;

- постановление администрации Никольского муниципального округа от 02.05.2024 №479 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа на 2024- 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 13.10.2023 года №726»;

- постановление администрации Никольского муниципального округа от 02.09.2024 №905 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа на 2024- 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 13.10.2023 года №726».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года за исключением пункта 2, который вступает в силу с даты приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, но не позднее 01.02.2025 года.

4. Установить, что в период с 01.01.2025 года по 01.02.2025 года на территории Никольского муниципального округа реализация мероприятий в соответствии с муниципальной программой, указанной в пункте 2 настоящего постановления не осуществляется.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Никольского муниципального округа.

Глава Никольского муниципального округа В.В. Панов

Муниципальная программа

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа»

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года №286 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»;

Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Никольского муниципального района Вологодской области от 14.12.2018 №102.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенными указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального округа в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для жителей Никольского муниципального округа.

ПАСПОРТ

муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Мишенев Д.Н., первый заместитель Главы Никольского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | - |
| Исполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания бюджетных учреждений» |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | цель 1 «Доведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 57,0% в 2027 году»;  цель 2 «Уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа, в общей численности населения Никольского муниципального округа до 2,57% в 2027 году» |
| Направления (подпрограммы) | направление «Автомобильные дороги»;  направление «Транспорт»;  направление «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

2. Показатели муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы РФ, государственной программой Вологодской области |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1: «Доведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 57,0% в 2027 году» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП ВО  ОМС | % | 36,2 | 2023 | 50,0 | 53,0 | 57,0 | Администрация Никольского муниципального округа | 4, «Комфортная и безопасная среда для жизни»  увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов | доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;  (государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание») |
| Цель 2: «Уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа, в общей численности населения Никольского муниципального округа до 2,57% в 2027 году» | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа | ОМС | % | 2,83 | 2023 | 2,7 | 2,57 | 2,57 | Администрация Никольского муниципального округа | - | - |

3. Структура муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **1** | **Направление «Автомобильные дороги»** | | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 годы | К концу 2027 года приведены в соответствие с нормативными требованиями 301 км автомобильных дорог | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
| 1.2 | Муниципальный проект «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 годы | К концу 2027 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии 527,5 км автомобильных дорог | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
|  |  |  |  | К концу 2027 года приведены в соответствие с нормативными требованиями 301 км автомобильных дорог | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
| **2** | **Направление «Транспорт»** | | | | | |
| 2.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Организация транспортного обслуживания населения» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 годы | К концу 2027 года 7 367 жителей населенных пунктов Никольского округа обеспечены регулярным автобусным сообщением с г. Никольском | | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа, в общей численности населения Никольского муниципального округа |
| **3** | **Направление «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»** | | | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | Администрация Никольского муниципального округа | 2025-2027 годы | К концу 2027 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии 527,5 км автомобильных дорог | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Исполнитель (получатель средств) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Никольского муниципального округа»** | **Администрация Никольского муниципального округа** | **Всего по муниципальной программе,  в том числе:** | **38 341,0** | **39 444,0** | **39 444,0** | **117 229,0** |
| 2 | **бюджет округа, в том числе:** | **38 341,0** | **39 444,0** | **39 444,0** | **117 229,0** |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 24 339,9 | 25 442,9 | 25 442,9 | 75 225,7 |
| 4 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | областной бюджет | 14 001,1 | 14 001,1 | 14 001,1 | 42 003,3 |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление «Автомобильные дороги»** | | | | | | | |
| 7 | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов не входящих в состав национальных проектов «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»,  в том числе:** | **Администрация Никольского муниципального округа** | **Всего по проекту, в том числе:** | **8 814,4** | **8 814,4** | **8 814,4** | **26 443,2** |
| 8 | **бюджет округа, в том числе:** | **8 814,4** | **8 814,4** | **8 814,4** | **26 443,2** |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 176,3 | 176,3 | 176,3 | 528,9 |
| 10 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | областной бюджет | 8 638,1 | 8 638,1 | 8 638,1 | 25 914,3 |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Отремонтированы автомобильные дороги и искусственные сооружения общего пользования местного значения | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **7 284,3** | **7 284,3** | **7 284,3** | **21 852,9** |
| 14 | **бюджет округа, в том числе:** | **7 284,3** | **7 284,3** | **7 284,3** | **21 852,9** |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 437,1 |
| 16 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 |  |  | областной бюджет | 7 138,6 | 7 138,6 | 7 138,6 | 21 415,8 |
| 18 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе:** | **7 284,3** | **7 284,3** | **7 284,3** | **21 852,9** |
| 20 | **бюджет округа, в том числе:** | **7 284,3** | **7 284,3** | **7 284,3** | **21 852,9** |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 437,1 |
| 22 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | областной бюджет | 7 138,6 | 7 138,6 | 7 138,6 | 21 415,8 |
| 24 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **1 530,1** | **1 530,1** | **1 530,1** | **4 590,3** |
| 26 | **бюджет округа, в том числе:** | **1 530,1** | **1 530,1** | **1 530,1** | **4 590,3** |
| 27 | собственные доходы бюджета округа | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 91,8 |
| 28 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | областной бюджет | 1 499,5 | 1 499,5 | 1 499,5 | 4 498,5 |
| 30 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе:** | **1 530,1** | **1 530,1** | **1 530,1** | **4 590,3** |
| 32 | **бюджет округа, в том числе:** | **1 530,1** | **1 530,1** | **1 530,1** | **4 590,3** |
| 33 | собственные доходы бюджета округа | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 91,8 |
| 34 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | областной бюджет | 1 499,5 | 1 499,5 | 1 499,5 | 4 498,5 |
| 36 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | **Муниципальный проект «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»,  в том числе:** | **Администрация Никольского муниципального округа** | **Всего по проекту, в том числе:** | **20 397,7** | **21 300,7** | **21 300,7** | **62 999,1** |
| 38 | **бюджет округа, в том числе:** | **20 397,7** | **21 300,7** | **21 300,7** | **62 999,1** |
| 39 | собственные доходы бюджета округа | 20 397,7 | 21 300,7 | 21 300,7 | 62 999,1 |
| 40 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Осуществлена проектная деятельность в отношении автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **6 180,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **8 180,0** |
| 44 | **бюджет округа, в том числе:** | **6 180,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **8 180,0** |
| 45 | собственные доходы бюджета округа | 6 180,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 8 180,0 |
| 46 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе:** | **6 180,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **8 180,0** |
| 50 | **бюджет округа, в том числе:** | **6 180,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **8 180,0** |
| 51 | собственные доходы бюджета округа | 6 180,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 8 180,0 |
| 52 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Проведен текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **317,7** | **2 664,7** | **2 664,7** | **5 647,1** |
| 56 | **бюджет округа, в том числе:** | **317,7** | **2 664,7** | **2 664,7** | **5 647,1** |
| 57 | собственные доходы бюджета округа | 317,7 | 2 664,7 | 2 664,7 | 5 647,1 |
| 58 |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе:** | **317,7** | **2 664,7** | **2 664,7** | **5 647,1** |
| 62 | **бюджет округа, в том числе:** | **317,7** | **2 664,7** | **2 664,7** | **5 647,1** |
| 63 | собственные доходы бюджета округа | 317,7 | 2 664,7 | 2 664,7 | 5 647,1 |
| 64 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **13 900,0** | **17 636,0** | **17 636,0** | **49 172,0** |
| 68 | **бюджет округа, в том числе:** | **13 900,0** | **17 636,0** | **17 636,0** | **49 172,0** |
| 69 | собственные доходы бюджета округа | 13 900,0 | 17 636,0 | 17 636,0 | 49 172,0 |
| 70 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе:** | **13 900,0** | **17 636,0** | **17 636,0** | **49 172,0** |
| 74 | **бюджет округа, в том числе:** | **13 900,0** | **17 636,0** | **17 636,0** | **49 172,0** |
| 75 | собственные доходы бюджета округа | 13 900,0 | 17 636,0 | 17 636,0 | 49 172,0 |
| 76 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление «Транспорт»** | | | | | | | |
| 79 | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Организация транспортного обслуживания населения»,  в том числе:** | **Администрация Никольского муниципального округа** | **Всего по проекту, в том числе:** | **5 528,9** | **5 528,9** | **5 528,9** | **16 586,7** |
| 80 | **бюджет округа, в том числе:** | **5 528,9** | **5 528,9** | **5 528,9** | **16 586,7** |
| 81 | собственные доходы бюджета округа | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 497,7 |
| 82 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | областной бюджет | 5 363,0 | 5 363,0 | 5 363,0 | 16 089,0 |
| 84 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **5 528,9** | **5 528,9** | **5 528,9** | **16 586,7** |
| 86 | **бюджет округа, в том числе:** | **5 528,9** | **5 528,9** | **5 528,9** | **16 586,7** |
| 87 | собственные доходы бюджета округа | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 497,7 |
| 88 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | областной бюджет | 5 363,0 | 5 363,0 | 5 363,0 | 16 089,0 |
| 90 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Администрация Никольского муниципального округа | **Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе:** | **5 528,9** | **5 528,9** | **5 528,9** | **16 586,7** |
| 92 | **бюджет округа, в том числе:** | **5 528,9** | **5 528,9** | **5 528,9** | **16 586,7** |
| 93 | собственные доходы бюджета округа | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 497,7 |
| 94 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | областной бюджет | 5 363,0 | 5 363,0 | 5 363,0 | 16 089,0 |
| 96 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»** | | | | | | | |
| 97 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений», в том числе:** | **Администрация Никольского муниципального округа**  **(МКУ «ЦОБУ»)** | **Всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе:** | **3 600,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **11 200,0** |
| 98 | **бюджет округа, в том числе:** | **3 600,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **11 200,0** |
| 99 |  |  | собственные доходы бюджета округа | 3 600,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 11 200,0 |
| 100 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере дорожной деятельности | Администрация Никольского муниципального округа  (МКУ «ЦОБУ») | **Всего по мероприятию, в том числе:** | **3 600,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **11 200,0** |
| 104 | **бюджет округа, в том числе:** | **3 600,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **11 200,0** |
| 105 | собственные доходы бюджета округа | 3 600,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 11 200,0 |
| 106 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | Администрация Никольского муниципального округа  (МКУ «ЦОБУ») | **Всего по исполнителю (получателю средств), в том числе:** | **3 600,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **11 200,0** |
| 110 | **бюджет округа, в том числе:** | **3 600,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **11 200,0** |
| 111 | собственные доходы бюджета округа | 3 600,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 11 200,0 |
| 112 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной

программы (комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Направление «Автомобильные дороги»** | | | | | |
| **1.1** | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | **8 814,4** | **8 814,4** | **8 814,4** |
| 1.1.1 | Отремонтированы автомобильные дороги и искусственные сооружения общего пользования местного значения | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн.рублей | Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 7 284,3 | 7 284,3 | 7 284,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 1.1.2 | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн.рублей | Закупка работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 1 530,1 | 1 530,1 | 1 530,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| **1.2** | **Муниципальный проект «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | **20 397,7** | **21 300,7** | **21 300,7** |
| 1.2.1 | Осуществлена проектная деятельность в отношении автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Организация работ по разработке проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, разработке ПКРТИ, КСОДД, ПОДД | 6 180,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Бюджетные инвестиции |
| 1.2.2 | Проведен текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения | Мероприятия муниципального характера | Закупка работ по текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 317,7 | 2 664,7 | 2 664,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 1.2.3 | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования местного значения | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн.рублей | Закупка работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 13 900,0 | 17 636,0 | 17 636,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| **2** | **Направление «Транспорт»** | | | | | |
| **2.1** | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Организация транспортного обслуживания населения»** | | | **5528,9** | **5528,9** | **5528,9** |
| 1.1.2 | Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн.рублей | Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | 5528,9 | 5528,9 | 5528,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

6. СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности\* | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года | Возрастанние | Дискретный | Дм=(Lнтмз/Lобщмз)\*100%, где Дм - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Lнтмз - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км; Lобщмз - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на начало отчетного года, км. | 1 Официальная статистическая информация форма 3 ДГ(мо), утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 июля 2022 г. №534  4 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 (показатель 3) | Администрация Никольского муниципального округа |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа | процент | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа, в общей численности населения Никольского муниципального округа | Убывание | Дискретный | Дн=(Кобн/Кобщн)\*100%, гдеДн - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа, в общей численности населения Никольского муниципального округа, % | Кобн - численность населения проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром, чел;Кобщн - общая численность населения Никольского муниципального округа, чел. | 4  Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 (показатель 4) | Администрация Никольского муниципального округа |
| \*1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата. | | | | | | | | | |

7. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 14 001,1 | 14 001,1 | 14 001,1 | 42 003,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 14 001,1 | 14 001,1 | 14 001,1 | 42 003,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

8. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Администрация Никольского муниципального округа (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства и экологии) |
| Исполнитель мероприятий | МКУ «ЦОБУ» |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2027 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы РФ, государственной программой Вологодской области |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: «К концу 2027 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии 527,5 км автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП ВО  ОМС | % | 36,2 | 2023 | 50,0 | 53,0 | 57,0 | Администрация Никольского муниципального округа | 4, «Комфортная и безопасная среда для жизни»  увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов | доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;  (государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы») |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: «К концу 2027 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии 527,5 км автомобильных дорог» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере дорожной деятельности | 2025-2027 год | Осуществление текущей деятельности | Предусматривается финансирование расходов на приобретение основных средств и материальных запасов, горюче-смазочных материалов, техническое обслуживание транспортных средств, заработную плату водителей | % | 100 | 2023 | 100 | 100 |  | доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;  (государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание») |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в том числе: | **3 600,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **11 200,0** |
| 2 | Бюджет округа, в том числе: | 3 600,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 11 200,0 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 3 600,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 11 200,0 |
| 4 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере дорожной деятельности в том числе: | **3 600,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **11 200,0** |
| 8 | Бюджет округа, в том числе: | 3 600,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 11 200,0 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 3 600,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 11 200,0 |
| 10 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | **2 300,0** | **2 450,0** | **2 450,0** | **7 200,0** |
| 14 | Бюджет округа, в том числе: | 2 300,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 7 200,0 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 2 300,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 7 200,0 |
| 16 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | **1 300,0** | **1 350,0** | **1 350,0** | **4 000,0** |
| 20 | Бюджет округа, в том числе: | 1 300,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 4 000,0 |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 1 300,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 4 000,0 |
| 22 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, областного бюджета,

физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности\* | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа | процент | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа, в общей численности населения Никольского муниципального округа | Убывание | Дискретный | Дн=(Кобн/Кобщн)\*100%, где Дн - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Никольского муниципального округа, в общей численности населения Никольского муниципального округа, % | Кобн - численность населения проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром, чел; Кобщн - общая численность населения Никольского муниципального округа, чел. | 4 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 (показатель 4) | Администрация Никольского муниципального округа |
| \*1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата. | | | | | | | | | |